| 第九章 控制 （一）教学目的： 通过本章的学习，要求学生明确控制的含义、控制的原因，掌握控制的基本原则，明确控制的基本方法与技术。 （二）教学要求 1、了解控制的含义、控制的原因 2、掌握控制的基本原则 3、熟悉控制的基本方法与技术 （三）教学基本内容： 1、控制概述 2、控制的基本过程 3、控制的基本原则 4、控制技术与方法 （四）具体内容 第一节 控制 一、控制的含义 组织在动态变化的环境中，为了确保实现既定的组织目标而进行的检查、监 督、纠偏等一系列管理活动的统称。 理解：一系列管理活动，也可以理解为实施检查、监督和纠偏的管理活动过程，即控制过程。 包括控制活动和控制过程。 二、控制的必要性和基本原理 (一）控制的必要性 无论计划制定得如何周密，由于各种各样的原因，人们在执行计划的活动中总是会或多或少地出现与计划不一致的现象，这就需要控制。 1.环境的变化 企业外部的变化必然要求企业对原先制定的计划、对企业经营的内容作相应的调整。 2.管理权力的分散 企业分权程度越高，控制就越有必要，如果没有控制，没有为此而建立的相应控制系统，管理人员就不能检查下级的工作情况，即使出现权力不负责任的滥用或活动不符合计划要求等其他情况，管理人员也无法发现，更无法及时采取纠正行动。 3.工作能力的差异 由于工作能力的差异，他们的实际工作结果也可能在质和量上与计划要求不符。而某个环节可能产生的这种偏离计划的现象，会对整个企业活动的进行造成冲击。因此，加强对这些成员的工作控制是非常必要的。 (二）控制的基本原理 控制的基本原理是： （1）任何系统都是由因果关系链连接在一起的元素的集合。元素之间的这种关系叫做耦合。控制论就是研究耦合运行系统的控制和调节的。 （2）为了控制耦合系统的运行，必须确定系统的控制标准Z。控制标准Z的值是不断变化的某个参数S的函数，即Z=f(S)。例如，为了控制飞机的航行，必须确定航线， 飞机在航线上的位置的值是不断变化的，所以控制标准Z的值也必然是不断变化的。 (3 )可以通过对系统的调节来纠正系统输出与标准值Z之间的偏差，从而实现对系统的控制。 三、控制的类型 依据不同的标准，控制工作可以区分为不同的类型。下面着重对其中一些典型类型 作介绍。 (一）根据控制的时机、对象和目的的不同，可以把控制分为前馈控制、现场控制和反馈控制三类 1.前馈控制 前馈控制，又称为预先控制、事先控制，是指通过情况观察、规律掌握、信息收集整理、趋势预测等活动，正确预计未来可能出现的问题，在其发生之前采取措施及时纠正， 将可能发生的偏差消除在萌芽状态中。 必备条件 （1）高效的信息处理网络。对未来的及时准确预测依赖于各种相关信息的质量。组织必须首先建立一整套信息收集、筛选、整理、加工网络，为前馈控制奠定基础。 (2)适宜的前馈控制系统模型。全面分析计划和控制系统，区分内生变量和外生变量，建立符合本组织发展需要的前馈控制系统模型，以此作为分析研究的基石。 (3 )及时的信息输人。信息的输人不是以问题的出现为始点，或者说不能等到偏差已经出现才收集和处理信息。而是随时将信息网络加工处理后的各种信息植人到前馈 控制模型中，根据变化了的信息和确定的控制模型对未来的态势作出合理预期。 (4)有效的措施。整个前馈控制系统的出发点和归宿都是采取有效措施以避免偏差出现，因此，只有在前述工作的基础上采取了正确的措施，前馈控制系统才真正发挥了作用。 2.现场控制 现场控制，又称为即时控制、过程控制、事中控制等，是指在某项经济活动或者工作过程中，管理者在现场对正在进行的活动或者行为给予指导、监督，以保证活动和行为按照规定的程序和要求进行而实施的控制。 现场控制的作用 （1）可以指导下属以正确的方法进行工作。指导下属的工作，培养下属的能力，这是每一个管理者的重要职责。现场监督，可以使上级有机会当面解释工作的要领和技巧， 纠正下属错误的作业方法与过程，从而可以提高他们的工作能力。 (2 )可以保证计划的执行和计划目标的实现。通过现场检查，可以使管理者随时发现下属在活动中与计划要求相偏离的现象，从而可以将经营问题消灭在萌芽状态，或者 避免已经产生的经营问题对企业不利影响的扩散。 现场控制的内容 （1）管理者直接向下属指示适当的工作方法和工作过程。 （2）在现场监督下属的工作，以确保计划目标的顺利实现。 （3）发现偏差，立即采取措施予以纠正。 （4）发现以前未曾出现过的新问题，创造性地采取措施予以纠正，或者及时向其他部 门或者人员上报情况。 现场控制的必备条件 （1）管理人员素质较高 （2）下属人员的积极参与 （3）适当的授权 （4）层层控制，各司其职 3.反馈控制 反馈控制，亦称事后控制、成果控制，是指在一个时期的生产经营活动已经结朿以后，对本期的资源利用状况及其结果进行总结。 反馈控制的内容 （1）财务分析 （2）成本分析 （3）质量分析 （4）职工成绩评定 (二）根据控制工作切入点的不同，可以分为直接控制与间接控制 1.直接控制 所谓直接控制，是指着眼于提高管理者的能力和素质，使他们能够熟练地运用管理 理论与技术，不断完善和改进管理工作，从而防止因管理不善出现不良后果的控制活动。 理论依据 合格的主管人员出的差错最少，他们能觉察到正在形成的问题，并能及时采取纠正 措施。所谓“合格”，就是指他们能熟练地应用管理的概念、原理和技术，能以系统的观点 来进行管理工作。 优势 (1)直接控制有利于推动管理人员主动采取措施纠正偏差 （2）直接控制有利于增强组织的向心力 （3）直接控制有利于选择合适的管理者 2.间接控制 指着眼于发现工作中出现的偏差，根据偏差探究原因，并追究当事 人责任使之改进工作的控制活动。间接控制强调通过结果和计划标准的对比进行控制。 理论依据 人们常常会犯错误，或者常常不能觉察到那些将要出现的问题，由此常常出现无法 及时采取有效措施纠正偏差或者预防错误的出现。因此，有效的方式是根据计划标准，对比实际结果，发现偏差，追查造成偏差的原因和有关人员的责任，然后予以纠正。 优势 （1）对于管理人员缺乏知识、经验和技能造成的失误和偏差，可以运用间接控制帮助纠正。 （2）可以帮助管理人员总结经验教训，增加他们的知识和技能，提高管理水平。 局限性 （1）间接控制不能有效解决非人员因素造成的偏差。在管理活动过程中，产生偏差的由非管理人员的错误或者疏忽造成的，如组织面临的政治经济形势、生产技术的进步状况等。面对这些因素造成的偏差，间接控制显得无能为力。 （2）间接控制是一种典型事后纠偏控制方式。由于只有在出现偏差后才进行对比分析，因此，间接控制是以组织行为出现差错为前提的，控制的代价较大。 （3）间接控制暗含的基本假设不能成立。间接控制假定管理人员的工作绩效是可以计量的，或者可以通过适当的方法数量化；任何工作绩效或者偏差都可以找到确定的责任人;人们对于自身的工作具有较强的责任感，或者说管理人员总是出于责任的考虑努力把工作做好;追寻造成偏差的原因的过程有足够的时间保证；组织行为活动过程中出现的各种偏差都可以及时发现；偏差的责任人将会采取有效措施纠正偏差，并在以后的工作中避免类似偏差的出现。显然，这些假设都只是部分地与现实相符合。 (三） 根据控制工作进程的集散程度，分为集中控制、分层控制和分散控制 1.集中控制 指在组织中建立一个相对稳定的控制中心，由控制中心对组织内外的各种信息进行统一的加工处理，发现问题并提出问题的解决方案。 2.分层控制 指将管理组织分为不同的层级，各个层级在服从整体目标的基础上，相对独立开展的控制活动。 3.分散控制 指管理系统分为不同的相对独立的子系统，每一个子系统独立地实施内部直接控制。分散控制对整个组织集中处理信息的要求相对较小，容易实现。 (四） 根据确定控制标准值的方法，可以将控制过程分为程序控制、跟踪控制、自适应 控制和最佳控制 1.程序控制 程序控制的特点是，控制标准值Z是时间z的函数。在企业生产经营活动中，大量的管理工作都属于程序控制性质。如计划编制程序、 统计报告程序、信息传递程序等都必须严格按事前规定的时间进行活动，以保证整个系 统行动的统一。 2.跟踪控制 特点：控制标准值Z是控制对象所跟踪的先行量的函数。若先行量为v，则Z=f（v）。先行量v可以是一个定值，也可以是某种运动中的变量。 3.自适应控制 特点：没有明确的先行量，控制标准值Z是过去时刻（或时期）已达状w的函数。也就是说，Z值是通过学习过去的经验而建立起来的，即Z=f（w）。自适应是相对的，有一定的限度。 4.最佳控制 特点;控制标准值Z由某一目标函数的最大值或最小值构成。这种函 数通常含有输人量x,传递因子s和k及各种附加参数c，即 Z=maxf（x,s,k,c）或Z=minf（x,s,k,c） 四、控制的内容 (一） 控制的目的 1.通过维持现有状况确保组织实现计划目标 由于组织处于经常性的变化环境之中，控制工作必须随时将计划的执行情况和设定的标准进行比较，在比较分析中找出存在的偏差，及时纠正偏差，使组织的行为活动趋于稳定，并始终围绕既定的目标，沿着相对固定的轨迹进行。 2.通过突破现有状况推动组织目标实现 在现实中，某些内外环境的变化，将会对组织提出一些新的要求，甚至要求对组织事 先设定的目标和计划方案提出挑战。此时，管理人员必须创造性地实施控制，有必要审 时度势，根据变化了的环境条件适当修正组织目标和计划方案，使组织的目标和计划更 符合实际的要求，为有效组织实施管理的其他各项职能奠定基础，使组织更加充满活力。 (二） 控制的主体 在管理过程中，控制的主体是指各级管理人员及其所属的职能部门。 (三） 控制的客体 控制客体是组织的全部行为活动。 一方面，可以将组织控制客体区分为不同的具体类型，根据各自的具体特征予以控制；另一方面，组织活动的控制必须具有整体性。只有从整体上进行统一的控制，组织才能实现整体优化的目的，否则可能出现不同部门之间的分割，甚至对立。 (四） 控制的媒体 控制主体对控制客体的作用行为需要适当的中介媒介物进行传递，这样的媒介物可以称之为控制的媒体。例如，在黄金首饰加工企业，管理者通过电子监测仪监督检查进出生产车间的每一个人，以便控制 黄金的流失。在这里，电子监测仪就是控制的媒体。 (五） 控制系统 控制系统，是指由控制主体、控制客体和控制媒体组成的具有自身目标和功能的管理组织系统。任何一个控制系统都包括这三个基本构成要素，这三个要素构成了一个有机的完整整体。 特点 1.控制系统具有较强的环境适应性 2.控制系统具有自身的目的性 3.控制系统具有较强的反馈功能 分类 1.开环控制系统 指控制主体作用于控制客体，而控制客体对控制主体没有反作用的控制系统。或者说，缺少信息反馈的控制系统就是开环控制系统。 优点:作用时间短、成本费用开支低、易于实施等 缺陷:没有反馈作用，容易造成指令的僵化和与实践脱节，使组织的抗干扰能力下降，不能灵活地应付特殊的意外事项 适用:环境变 化不大且变化相对稳定的组织。 2.闭环控制系统 指存在反馈闭合回路，控制客体能够反作用于控制主体，在控制主体与控制客体的相互作用过程中实施控制的控制系统。 适用:事先难以确定外界环境对组织的干扰大小的活动。 优点： 闭环控制系统既能应付有规则的外界干扰，同时也能处理随机的偶然性干扰。 缺陷：需要投人 较多的人力等资源，只有在执行结果明显偏离目标要求时才能调整，因此这样的控制具有较大的时滞。 第二节控制的基本程 控制的基本过程一般包括以下三个主要步骤： 一、制定标准 (一） 确定控制对象 经营活动的成果是需要控制的重点对象。控制工作最初的动机就是要促进企业有效地取得预期的活动结果。 (二） 选择控制的重点 企业无力、也无必要对所有成员的所有活动进行控制，而必须在影响经营成果的众多因素中选择若干关键环节作为重点控制对象。如获利能力、市场地位、生产率、人员发展等方面。 (三） 制定标准的方法 控制的对象不同，为它们建立标志正常水平的标准的方法也不一样。一般来说，企 业可以使用的建立标准的方法有三种：利用统计方法来确定预期结果；根据经验判断来 估计预期结果;在客观的定量分析的基础上建立工程（工作）标准。 1.统计方法 统计方法制定的相应标准可以称为统计标准，也叫历史性标准，统计标准是以分析反映企业经营在历史上各个时期状况的数据为基础来为未来活动建立的标准， 2.经验法 经验法确定的标准可以称为经验标准。实际上，并不是所有工作的质量和成果都能用统计数据来表示，也不是所有的企业活动都保存着历史统计数据。 3.工业工程法 工业工程法制定的相应标准为工程标准。工业工程法，又可以称之为实验法，是以准确的技术参数和实测的数据为基础的。 (四） 制定控制标准的要求 1.目的性 控制工作必须以事先制定的计划的实现为出发点，以目的为中心。 2多样性 一个组织可能同时需要实现多重目标，具有多种目的。企业、机关、学校、科研院所、家庭，任何一种组织，其目标都不是单一的，而是多元的。 3.可检验性 制定的标准要具有可检验性，或者说，制定的标准不是空中楼阁，而是在具体的实践过程中能够确实作为行动比照的对象。 4.可执行性 标准的制定要切实可行，具有可执行性，即标准的高低要适当，要能够最大限度地激励组织成员的积极性。 5.利益目标一致性 组织的目标是多元的，组织的目标总是通过组织内部的各个部门和人员对自身目标的追求实现的。 (五）控制标准的类型 在控制过程中，可供选择的标准主要有： 1.实物标准与价值指标 实物标准是指非货币化的衡量标准，或者说是指标采用实物计量单位的标准。 在应用货币值衡量业务工作绩效时，产生了各种不同的价值标准。价值标准没有确定的实物单位，而是以一定的金额予以表示，用以衡量投人、产出的绝对金额数或者相 数。 2.成本费用标准与收益标准 成本费用标准都是价值衡量标准，可以认为是价值标准中的一种。 把货币标准应用于经济活动的收人即为收益标准。 3.历史标准与计划标准 历史上已经达到的水平具有较强的说服力，可以作为未来的控制标准。 有关部门或者工作人员可以根据一定的要求编制计划指标，以此作为未来管理活动过程中的控制标准，这样的标准称为计划标准。 4.有形标准和无形标准 一般认为，可以用实物或者价值指标量化的标准称为有形标准。 那些难以确定的，既不能用实物指标又不能以价值来衡量的标准则称为无形标准， 或者定性标准。 二、衡量绩效 为了能够及时、正确地提供能够反映偏差的信息，同时又符合控制工作在其他方面 的要求，管理者在衡量工作成绩的过程中应注意一些问题。 注意事项 (一） 通过衡量绩效检验标准的客观性和有效性 衡量工作成效是以预定的标准为依据的，但利用预先制定的标准去检查各部门在各个阶段的工作，这本身也是对标准的客观性和有效性进行检验的过程。影响标准客观性 和有效性的情况主要表现为以下两个方面： （1）为控制对象确定标准的时候，人们可能只考虑了一些次要的因素，或只重视了一些表面的因素，利用这样的标准去检查人们的工作，有时并不能达到有效控制的目的。 （2）由于企业中许多类型的活动难以用精确的手段和方法加以衡量，建立标准也就相对困难，因此，企业可能会选择一些易于衡量，但并不反映控制对象特征的标准。 (二） 确定适宜的衡量频度 以什么样的频度，在什么时候对某种活动的绩效进行衡量，这取决于被控制活动的性质。例如，对产品的质量控制常常需要以小时或以日为单位进行；而对新产品开发的 控制则可能只需以月为单位进行就可以了。需要控制的对象可能发生重大变化的时间间隔是确定适宜的衡量频度所需考虑的主要因素。 (三）建立信息反馈系统 应该建立有效的信息反馈网络，使反映实际工作情况的信息适时地传递给适当的管理人员，使之能与预定标准相比较，及时发现问题。 三、纠正偏差 利用科学的方法，依据客观的标准，对工作绩效进行衡量，可以发现计划执行中出现的偏差。纠正偏差就是在此基础上，分析偏差产生的原因，制定并实施必要的纠正措施。 注意事项 (一）找出偏差产生的主要原因 (二） 确定纠偏措施的实施对象 (三） 选择恰当的纠偏措施 第三节控制的基本原则 一、目标明确原则 控制的目标可以区分为控制要保证的目标和控制工作本身要达到的质量要求。从根本上讲，控制工作的目标就是组织的目标，或者说控制工作是为了实现组织目标而进行的各种管理活动中的一种。除此之外，控制工作本身还可以具有一些目标，如在整个控制过程中不出现差错或者将差错控制在一定限度的目标，保证全部控制过程严格按照 控制程序完成目标等。 为了保证目标明确的原则得以贯彻落实，管理者必须严格执行有关的规章制度，严 格按照有关的程序办事，避免漫无目的地开展各种工作。 二、适时控制原则 高效率的组织控制系统，要求能迅速发现问题并及时采取纠偏措施。这就要求及时准确地获得控制所需的信息；同时，要估计可能发生的变化，使采取的措施与变化了的情况相符合，使纠偏措施的推出具有一定的预见性。 三、适度控制原则 适度控制是指控制的范围、程度和频度要恰到好处。这种恰到好处的控制，要注意 以下几个方面的问题。 注意事项 (一） 控制过多或控制不足 控制程度适当与否，要受到许多因素的影响。判断控制程度或频度是否适当的标 准，会受以下两个因素的影响： （1）活动性质、管理层次以及下属受培训程度等因素。 （2）企业环境的特点 (二） 处理好全面控制与重点控制的关系 任何组织都不可能对每一个部门、每一个环节的每一个人在每一个时刻的工作情况进行全面的控制。由于存在对控制者的再控制的问题，这种全面控制甚至会造成组织中控制人员远远多于现场作业者的现象。为了提高组织效率，管理者的重点应是事先预料不到而实际发生了的例外情况。 (三）使花费一定费用的控制得到足够的控制收益 在初始阶段，较小范围和较低程度的控制不足以使企业管理者及时发现和纠正偏差，因此控制费用的需要可能会高于产生的收益。随着控制范围的扩大和控制程度的提高，控制的效率会有所改善，能指导管理者采取措施纠正一些重要的偏差，从而使控制收益能逐渐补偿并超过控制费用。 四、灵活性原则 人们努力追求预测的准确性及对实际业绩评价和差异分析的准确性，但不准确性总 是客观存在的。为了提高组织控制系统的有效性，控制系统必须具有一定的灵活性，在 控制实践过程中针对具体情况灵活进行。 灵活性原则的要求 (一） 组织制定多种应付变化的方案 (二） 采用灵活的控制方式 (三） 制定弹性的计划和弹性的衡量标准 五、控制的客观性原则 管理难免有许多主观因素在内，但是对于下属工作的评价，不应凭主观来决定。有效的控制工作要求有客观的、准确的和适当的标准。 六、 反映计划要求原则 控制是实现计划的保证，控制的目的是为了实现计划，因此，计划越是明确、全面、完整，所设计的控制系统越是能反映这样的计划，则控制工作也就越有效。 七、 组织适宜性原则 若一个组织结构的设计越是明确、完整和完善，所设计的控制系统越是符合组织机构中的职责和职务的要求，就越有助于纠正脱离计划的偏差。组织适宜性原则的另一层含义是:控制系统必须切合每个主管人员的特点。也就是说，在设计控制系统时，不仅要考虑具体的职务要求，还应考虑到担当该项职务的主管人员的个性。 八、直接控制原则 主管人员及其下属 的工作质量越高，就越不需要进行间接控制。这是因为主管人员对他所负担的职务越能 胜任，也就越能在事先觉察出偏离计划的误差，并及时采取措施来预防偏差的发生。这 意味着任何一种控制的最直接方式，就是采取措施来尽可能地保证主管人员的质量。 第四节控制技术与方法 在长期的管理实践过程中，人们逐渐总结出了一系列的控制技术和方法。这里着重 论述预算控制、质量控制以及其他控制技术的基本内容。 一、预算控制 预算是指以数字形式表示的计划。预算多数是指财务预算，因此，一般的预算是指 用财务数字表明的组织未来经济活动的成本费用和总收人、净收益等。 (一）预算的性质 1.计划性 2.预测性 3.控制性 (二）预算的种类 1.经营预算、投资预算和财务预算 按照不同的内容，可以将预算分为经营预算、投资预算和财务预算三大类。 - 经营预算。 - 投资预算。 （3）财务预算。 ¦财务预算的内容¦ ①现金预算。②收益预算。③资产负债预算表。 2.刚性预算与弹性预算 按预算控制的力度，可以将预算区分为刚性预算和弹性预算。 - 刚性预算。 - 弹性预算。 3.收入预算与支出预算 （1）收人预算。 （2）支出预算。 4.总预算与部门预算 按照预算范围的不同分为总预算和部门预算。 （1）总预算。（2）部门预算。 总预算与部门预算不是简单的整体与部分的关系，二者相互支持、相互补充。 (三）预算控制的一般程序 1.分析过去和未来 2.制定总预算并进行预算分解 3.预算调整 4.贯彻执行并监控预算执行情况 (四）预算的作用及局限性 1.预算的作用 （1）使绩效衡量工作更加方便和客观可靠。预算的编制与执行始终是与控制过程联 系在一起的，编制预算是为企业的各项活动确立财务标准，用数量形式的预算标准来对 照企业活动的实际效果，大大方便了控制过程中的绩效衡量工作，也使之更加客观可靠。 （2）为采取纠正措施奠定了基础。在此基础上，很容易测量出实际活动与预期效果 的偏离程度，从而为采取纠正措施奠定了基础。 预算的局限性 （1）它只能帮助企业控制那些可以计量的，特别是可以用货币单位计量的业务活动， 而不能促使企业对那些不能计量的企业文化、企业形象、企业活力的改善予以足够的 重视。 （2）编制预算时通常参照上期的预算项目和标准，从而会忽视本期活动的实际需要， 最终导致这样的错误:上期有的而本期不需的项目仍然沿用，但本期必需而上期没有的 项目会因缺乏先例不能增设。 （3）企业活动的外部环境是在不断变化的，这些变化会改变企业获取资源的支出或 销售产品实现的收人，从而使预算变得不合时宜。因此，缺乏弹性、非常具体，特别是涉 及较长时期的预算可能会过度朿缚决策者的行动，使企业经营缺乏灵活性和适应性。 （4）预算，特别是项目预算或部门预算，不仅对有关负责人提出了希望他们实现的结果，而且也对他们为实现结果而有效开支的费用规定了限度。这种规定可能使得主管们在活动中精打细算，小心翼翼地诺守不得超过支出预算的准则，而忽视了部门活动的本来目的。 只有充分认识了上述局限性，才能有效地利用预算这种控制手段，并辅之以其他 。(五）零基预算 1.零基预算的含义 在每个预算年度开始时，把所有还在继续开展的活动都看做重新开始，即以零为基础。编制一项活动的预算时主要考虑以下四个方面的问题： （1）组织的目标是什么？预算要达到的目标又是什么？ （2）这项活动有没有必要？不开展行不行？如果必须开展，那么开展这项活动能取 得什么样的效果？ （3）开展这项活动的可选方案有哪些？目前执行的方案是不是最好的？有没有更好 的方案？ （4）各项活动的重要次序是什么？各项活动需要多少资金？资金获取途径有哪些？ 按目前的方案使用是否合理？ 2.零基预算的程序 （1）建立预算目标体系。 （2）审查预算。 （3）排定各项目、各部门的优先顺序。 (4 )编制预算。 3.零基预算的优缺点 与传统的预算管理相比较，零基预算的优点是预算编制依据科学，按照具体情况考 虑预算大小，有利于资金分配和节约支出，缺点是预算编制的工作量大，费用较高。 4.注意事项 （1）零基预算法的思想应贯彻到每一个预算编制人员和部门项目负责人的思想中。 （2）零基预算的主持者必须对组织目标有透彻的了解，才可能对哪些活动是必要的， 哪些是可进行可不进行的，哪些是不必要的，有清楚的了解，这样才能正确合理地配置 资源。 （3）摆脱旧有思想的朿缚，发扬创新精神。 （4）每一个准备采用零基预算法的企业或组织必须充分估计到其中的困难。 二、质量控制 企业单位的质量控制包括产品质量和工作质量控制；非营利单位的质量控制主要是工作质量控制，且和企业的质量控制在本质上是一致的，因此，这里着重说明企业单位的 质量控制。 (一） 质量的内涵 在企业经营管理活动中，质量具有两个方面的内涵：一是产品质量；二是工作质量。 二者相互联系，又相互区别。产品的质量是工作质量的体现，工作质量是产品质量的基 础和保证。 (二） 质量控制的内容 企业的质量控制既包括对企业物质产品或服务产品的质量控制，同时又包括对企业 各项 作 量的 。 1.产品及产品质量控制 2.工作质量控制 (三）国际质量认证体系 国际质量认证体系，又被称为国际ISO 9000系列标准体系。ISO 9000是国际标准化组织（ISO）1987年颁布的《质量管理和质量保证》系列标准的简称。它是为了适应国际往来和技术经济合作的需要，保证买卖双方的利益，规范厂商质量管理和质量保证行为，保证产品质量，减少质量风险而颁布的一系列供世界各国共同采用的质量标准和质量控制工作标准。 ISO 9000系列标准的内容 1.ISO 9000 ISO 9000是系列标准中的第一个标准。主要内容是质量管理和质量保证选择和使 用指南。具体内容有： （1）给出了质量方针、质量管理、质量体系、质量控制和质量保证五个基本概念。 （2）提出一个组织应力求达到的质量目标、质量体系的环境特点和质量体系标准的 类型。一个组织应力求达到的质量目标是：应实现并保持其产品或服务的质量，以不断 满足需求方明确的或隐含的需要；应使自己的管理者相信正在实现并能保持所期望的质 量;对所交付的产品或服务，应使需求方相信正在实现或将要实现所期望的质量。当有 合同要求时，这种信任可包括双方同意的证实要求。 （3）规定了质量体系标准的应用范围，三种质量保证模式的选择程序和选择因素。 （4）规范了质量体系证实和质量文件的内容，供需方在签订合同前应做的准备。 2.ISO 9001 ISO 9001，适用于要求供方质量体系提供从合同评审、设计直到售后服务都能进行 严格控制的能力的足够证据，以保证从设计到售后服务各阶段都符合规定的要求，并强 调对设计质量的控制。 3.ISO 9002 ISO 9002，适用于要求供方质量体系提供具有生产过程进行严格控制的能力的足够 证据，以保证在生产和安装阶段符合规定要求，防止和发现生产过程中的任何不合格，强 调预防为主，质量控制和质量检验相结合。 4.SO9003 ISO 9003,适用于要求供方提供具有对产品最终检验和试验进行严格控制的能力的足够证据，强调 检验把关。 5.ISO 9004 ISO 9004,阐述的是企业建立质量体系的原则，质量体系应包含的基本要素，各基本要素的含义，要素的目标，要素间的接口及所要求的文件、记录等，是指导企业建立质量体系的标准文件。 企业可以通过组织实施ISO900O系列标准达到控制质量的目的。一般来说，企业 可以参照国际质量认证体系的具体要求和质量标准，结合本企业的实际情况，组织实施。 质量控制的实施步骤 （1）进行贯彻落实国际质量认证体系的总体设计，明确企业在近期和远期应当达到 的产品质量标准和工作质量标准。 （2）建立组织管理体系，使企业贯彻落实国际质量认证工作落到实处。 （3）编制文件。逐步编制和完善质量控制的各标准和质量工作规范，建立企业的质量控制实施标准、操作规程和档案文件等。 （4）组织实施。在组织企业内部相关的人员和部门严格执行企业的质量控制规章制度和标准的同时，不断完善质量认证体系。 【案例实训】 品味沦牌的质量控制 质量是企业发展的根，根深才能叶茂。沱牌从20年前仅有7个员工的作坊式小企业，发展壮大为今天占地$ 5平方公里，总资产20亿元，正式职工近5 000人，拥有子 (分）公司20个，年产销沱牌系列酒10多万吨以上的国家大型企业，正是源于它多年来 对质量的不懈追求。沱牌的质量控制工作值得我们鉴赏和学习。正如中国食品工业协 会白酒专业协会副会长、全国白酒专家组组长沈怡方教授曾说的：“沱牌通过艰苦努力，发展成为大型企业集团，近十年来产量质量一直名列前茅；经过我们专家组的再次尝评， 大家一致认为沱牌产品是冒尖的，是一流的，是名不虚传的高质量的国家名酒”。 沱牌的质量控制，贯穿于产品质量形成的全过程。该公司在实施全面质量管理的基 础上，加强体系建设和过程监控，从进厂物资、库存产品到出厂产品进行全面控制，确保沱牌系列酒的产品质量。我国从1991年起正式开展质量认证工作，沱牌1993年即通过了 IS〇 9002:1992质 量体系认证，在2000年ISO组织颁布ISO 9001:2000标准后，该公司便在短短9个月内 取得了 IS〇 9001:2000标准认证。2002年通过了 ISO 14001:1996环境体系认证，2003 年又着手建立了 HACCP食品安全质量控制体系。从外部环境、内部生产到最终产品都 得到了全方位、全面、系统的控制和质量保证。 建立并实施质量管理体系后，沱牌加强了现场质量的控制力度，对每个工序和岗位 都建立了严格、规范的操作规程与质量要求，严格工艺生产，并实施自检和上下工序互检 制度，从生产环节上确保了过程质量。 沱牌在制曲、酿酒、陈勾、包装等生产环节建立了现场工序监理队，制定并实施工序 监理办法，对现场操作和工艺实施情况进行全过程的监理；酿酒车间还成立了车间检验 室，配备先进的检测设备实施在制品的质量检测，对每个窖池每轮次的出窖酒糟的淀粉 含量、水分、酸度等指标进行分析，同时车间技术骨干每月定期对窖池的发酵进行监控， 通过手捏、目测、理化分析等手段检测酒糟的发酵情况，全面掌握沱牌系列酒的酿造质 量；陈勾车间设立专门的化验室对酿造基酒进行理化卫生检测，国家、省级评酒师则负责 基酒口感、色淨的感官鉴定，两者均合格方可据其质量等级和口感分坛Hi存于陶坛中，不 合格品拒绝入库；灌装质量监理队负责成品酒灌装质量和包装质量，定时或不定时对灌 装净含量和包装质量进行监控，有力地保障了产品出厂前的最后一道过程质量。 沱牌对产品的检测覆盖粮食采购到成品出厂的全过程。该公司的品质控制部，下设 原辅料检验室，包装物资检验室、微生物检验室、酒类检测室、口味会审室等。从进厂物 资到出厂产品，品质控制部严格按照产品标准、检验规程和质量体系文件，规范检测，严 格把关，科学判定。 沱牌人本着一种对企业高度负责的态度，一种在工作中不懈追求“务实、求实、落实” 的精神，使沱牌的质量永无止境地螺旋上升，就像它的质量方针“质量是企业的生命，进 行系统质量管理，百分之百地满足顾客健康和嗜好的需求，让沱牌永远成为消费者心中 的金牌”一样，体现了沱牌人以顾客为关注焦点的质量理念。沱牌已完成由狭义质量管 理到“大质量观”的质变。 讨论 1.结合案例理解全面质量管理的内涵。 2.参照沱牌的质量管理体系，联想餐饮业质量管理工作的进行都需要注意哪些环节？ |  |
| --- | --- |